ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении подпункта «з» пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации от 26.02.2019 № Пр-294 по реализации Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019, утвержденного Президентом Российской Федерации

Текст поручения: Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации завершить к 2021 году благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечив в них надлежащие условия для обучения и пребывания детей, прежде всего соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

В соответствии с утвержденным Министерством образования и науки Алтайского края планом мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому 2020–2021 учебному году муниципалитетами проведены профилактические и ремонтно-строительные работы в зданиях объектов образования, котельных, тепловых установках, инженерных сетях.

По итогам оценки готовности образовательных учреждений к новому 2020–2021 учебному году 682 общеобразовательные организации, расположенные на территории Алтайского края, оборудованы всеми видами благоустройств, системами водопровода, отопления и канализации. Таким образом, школы, несоответствующие требованиям к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, отсутствуют. По состоянию на 01.09.2020 155 школ нуждаются в проведении капитального ремонта.

В 2020 году в рамках мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов распоряжением Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 473-р (в редакции от 11.12.2020 № 384-р) предусмотрено выделение средств из краевого бюджета в размере 789 822,6 тыс. рублей на выполнение ремонтных работ в 128 общеобразовательных учреждениях. На данных объектах выполнены работы по замене оконных и дверных блоков, устройству фасада и кровли, внутренней отделке учебных кабинетов, спортивных и актовых залов, столовых и пищевых блоков. В 9 из них выполнен ремонт систем отопления, включающий в себя замену стояков, подводок отопления и радиаторов.

Вместе с тем в 2020 году Алтайским краем получена субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в рамках государственной программы «Развитие образования» в размере 57 927,2 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств краевого бюджета составляет 20 317,3 тыс. рублей. В рамках указанной субсидии до конца текущего года будет завершен капитальный ремонт МБОУ «Чарышская средняя общеобразовательная школа» Чарышского района Алтайского края.

В 2021 году в рамках мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов за счет средств краевого бюджета в размере 568 073,6 тыс. рублей предусмотрено выполнение работ в 25 общеобразовательных учреждениях, в том числе в 2 с привлечением средств федерального бюджета в размере 18 063,9 тыс. рублей.

Работа по исполнению поручения продолжается.