
ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении подпункта «з» пункта 6 перечня поручений 

от 26.02.2019 № Пр-294 

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019       

В 2020 году в рамках плановых мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов ремонтные работы проведены в 128 школах Алтайского края. В 114 школах работы завершены в полном объеме, в том числе в МБОУ «Чарышская СОШ» Чарышского района, где капитальный ремонт выполнялся с привлечением субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках государственной программы «Развитие образования». В 14 общеобразовательных организациях работы по капитальному ремонту, запланированные в соответствии с контрактами на 2020-2021 годы, продолжаются в текущем году в соответствии с графиками производства работ. Дополнительно в 2020 году проведены мероприятия по капитальному ремонту в 8 общеобразовательных организациях Алтайского края.

Общий объем денежных средств, освоенных при реализации мероприятий по благоустройству зданий общеобразовательных организаций, в 2020 году составил 810 300 тыс. рублей.

В 2021 году запланированный объем средств на проведение указанных мероприятий увеличен до 1 005 100 тыс. рублей (федеральный бюджет – 57 000 тыс. рублей, краевой бюджет – 948 100 тыс. рублей (распоряжение Правительства Алтайского края от 09.03.2021 № 77-р), что позволило предусмотреть выполнение работ по капитальному ремонту в 59 общеобразовательных организациях, в том числе в МКОУ «Комарская СОШ» Заринского района и МБОУ «Прутская СОШ» Павловского района с привлечением средств субсидии из федерального бюджета.

На объектах ведутся работы по замене оконных и дверных блоков,  утеплению фасада и кровли, внутренней отделке учебных кабинетов, спортивных и актовых залов, столовых и пищевых блоков, а также ремонтные работы систем отопления, включающие подводку отопления и замену радиаторов. Основной объем работ по благоустройству зданий общеобразовательных организаций в 2021 году планируется выполнить в период летних каникул.

Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 01.06.2021 № 747 утвержден план мероприятий по подготовке образовательных организаций к 2021-2022 учебному году, в соответствии с которым муниципальные образования осуществляют проведение профилактических и ремонтно-строительных работ в зданиях общеобразовательных организаций, а также в котельных, тепловых установках, на инженерных сетях.

Всего в Алтайском крае осуществляют образовательную деятельность 682 общеобразовательные организации, оборудованные всеми видами благоустройства, в том числе системами водопровода, отопления и канализации. Общеобразовательные организации, не соответствующие требованиям к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в регионе отсутствуют.

Работа по исполнению поручения продолжается.

