2

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении подпункта «а-1» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.08.2021 № Пр-1383
В соответствии с данным поручением Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации «с учетом данных ранее поручений обеспечить: завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет».

В Алтайском крае с учетом данных ранее поручений назначены ответственные за показатели и реализацию мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в Алтайском крае.
Руководителям муниципальных органов управления образованием дано поручение об организации на постоянной основе системного анализа, исключив формальный подход, по каждому населенному пункту муниципального образования, в котором по данным региональной информационной системы доступности дошкольного образования (далее – РГИС ДДО) зафиксирована потребность в местах в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, а также о проведении на постоянной основе сравнительного анализа по возрастным категориям (от 3 до 7 лет и от 2 месяцев до 3 лет) необеспеченной потребности в местах в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, и наличии свободных мест в конкретных образовательных организациях. 
[image: image1.jpg]



Специалистами Минобрнауки Алтайского края проводится системная проверка данных, передаваемых из РГИС ДДО в федеральную информационную систему доступности дошкольного образования (далее – ФГИС ДДО) с целью выявления нуждающихся детей в получении места в детском саду и обеспечения их дошкольным образованием. Информация о результатах сравнительного анализа и принятых мерах направляется в Министерство просвещения Российской Федерации в соответствии со сроками, установленными протоколом рабочего совещания от 10.09.2021 № АЗ-11/03пр, состоявшегося в режиме видеоконференции под председательством заместителя министра просвещения Российской Федерации Зыряновой А.В., по вопросам обеспечения общедоступного дошкольного образования.
В соответствии с соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Алтайского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 06.02.2019 № 073-09-2019-006 (дополнительное соглашение от 03.02.2021 № 073-09-2019-006/6) в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» (далее – «Соглашение») в 2021 году планируется создать 3050 мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе путем строительства 15 новых объектов на 1180 мест и 1870 дополнительных мест путем проведения капитального ремонта существующих детских садов за счет средств краевого бюджета.
[image: image2.jpg]



По состоянию на 09.09.2021 создано 1640 мест для детей в возрасте     до 3 лет, в том числе 320 мест в 5 детских садах путем строительства и 1320 дополнительных мест путем проведения капитального ремонта за счет средств краевого бюджета. На объекты капитального ремонта выданы положительные заключения экспертизы проектной документации, заключены муниципальные контракты и начаты ремонтные работы со сроком завершения до 31.12.2021.
Получены разрешения на ввод в эксплуатацию 5 детских садов:               в г. Барнауле (кварталы 2009 и 2010), Алтайском (с. Ая), Тальменском (р.п. Тальменка) и Целинном (с. Целинное) районах. 

[image: image3.jpg]



Завершены строительно-монтажные работы в детском саду в г. Барнауле (ул. Фурманова, д. 22), где будут выделены 40 мест для детей в возрасте до 3 лет. Министерством образования и науки Алтайского края выданы лицензии на право осуществления образовательной деятельности детскими садами в г. Барнауле (кварталы 2009 и 2010) и Тальменском районе. По другим объектам ведется оформление правоустанавливающих и разрешительных документов, необходимых для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности.

В текущем году необходимо завершить строительство 9 детских садов, что позволит ввести 820 мест для детей в возрасте до 3 лет, из которых по 8 объектам ведутся строительно-монтажные работы: в Залесовском районе      (с. Залесово), Первомайском районе (мкр. Фирсова Слобода), Поспелихинском районе (с. Поспелиха), Топчихинском районе (с. Топчиха), городах Барнауле (квартал 2033), Белокурихе, Бийске, Рубцовске. 

К строительству детского сада в Первомайском районе, с. Боровиха, не приступили ввиду того, что земельный участок, выделенный под строительство объекта, относится к землям лесного фонда. Минобрнауки Алтайского края прорабатывается вопрос об исключении объекта из Соглашения, в связи с чем получено предварительное согласие Министерства просвещения Российской Федерации (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 02.07.2021 № АН-1286/09) и в настоящее время принимается окончательное решение по данному вопросу. Вместе с тем вследствие высокой потребности в дополнительных местах для детей дошкольного возраста в Первомайском районе разработана «дорожная карта» по вопросу изменения категории земельного участка в целях предоставления его под строительство детского сада (в соответствии с пунктом 3 протокола заседания Координационного совета по вопросам строительства объектов социальной инфраструктуры на территории Алтайского края от 06.07.2021 № 08-Прот-26-(0)-0).
[image: image4.jpg]01
e 585191 e a2 T




В целях наращивания темпов строительства дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) утверждены доработанные «дорожные карты» по объектам: в Первомайском районе (мкр. Фирсова Слобода), Поспелихинском районе (с. Поспелиха), городах Барнауле (квартал 2033), Белокурихе, Бийске, Рубцовске. 
Кроме того, ответственными лицами осуществляются выезды на объекты строительства, ведется контроль за строительством ДОО, а также еженедельный мониторинг реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. На заказчиков возложена персональная ответственность за решение возникающих технических вопросов, плановое ведение строительного контроля и проведение экспертных и контрольных мероприятий по своевременному вводу объектов в эксплуатацию. 
На 01.10.2021 доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет составляет 96,9 %, численность детей данной возрастной категории, получающих дошкольное образование – 15119.
Поручение Главы Государства стоит на контроле Правительства Алтайского края. Работа в данном направлении будет продолжена.

