
ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении части 1 подпункта б пункта 1 перечня поручений 

от 22.11.2019 № Пр-2397 

по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10.10.2019

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации     Правительству Российской Федерации совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить формирование единого перечня нуждающихся в капитальном ремонте объектов спорта, в том числе находящихся на территории образовательных организаций, по субъектам Российской Федерации, разработку и реализацию графика мероприятий по приведению таких объектов в нормативное состояние.
Министерством образования и науки Алтайского края собрана информация о техническом состоянии объектов спорта, находящихся на территории образовательных организаций и нуждающихся в капитальном ремонте.

В рамках выделяемого финансирования ежегодно проводится капитальный ремонт спортивных залов. В 2020 году по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было отремонтировано 8 школьных спортивных залов (Залесовский, Косихинский, Немецкий национальный, Родинский, Угловский,                        Усть-Калманский, Чарышский и Шипуновский районы). С 2021 по 2023 годы планируется отремонтировать еще 25 спортивных залов в 25 муниципалитетах.

Также ежегодно проводится ремонт спортивных объектов в рамках мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов. По этому направлению в 2020 году выполнен ремонт 6 спортивных залов в 5 муниципалитетах. В 2021 году планируется отремонтировать еще 2 объекта в 2-ух муниципальных образованиях.
