ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении подпункта «а» пункта 6 перечня поручений                           от 24.01.2020 № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации     Правительству Российской Федерации совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо принять исчерпывающие меры, направленные на преодоление отставания темпов введения дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях и на создание в 2021 году в стране не менее  255000 таких мест.

В рамках национального проекта «Демография» завершено строительство 10 дошкольных образовательных организаций, из которых 9 организациями получены разрешения на ввод в эксплуатацию. В отношении 1 объекта (г. Камень-на-Оби) ведется устранение замечаний инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края. Получены лицензии на право ведения образовательной деятельности 6 дошкольными организациями (кварталы 2011, 2023 г. Барнаула, микр. 16а, в границах улиц Севастопольская-Ударная г. Бийска, г. Новоалтайск, пос. Сибирский Первомайского района). В отношении 3 дошкольных организаций принимается решение о лицензировании.

До конца 2021 года планируется построить 15 детских садов-яслей. Завершить строительство 7 детских садов планируется до 31.12.2020,                      8 остальных – до 31.12.2021.

В настоящее время ведется строительство 13 детских садов-яслей: в Алтайском, Залесовском, Первомайском, Поспелихинском, Тальменском, Топчихинском, Целинном районах, городах Барнауле (4 объекта), Белокурихе, Рубцовске.

Путем строительства и проведения капитального ремонта существующих дошкольных организаций в 2020 году планируется создать                               2835 дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе                1560 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Всего до конца 2021 года планируется создать 8850 дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе 5565 мест для детей в возрасте до 3 лет.